

Hermes Aufgaben Planung Test IPA

Scenario: Individualanwendung

Initialisierung

Projekt Steuerung

Projektfreigabe durch Herr Mosimann.

Projektführung

Erarbeitung Projektauftrag

Projektgrundlagen

Klärung/Beschaffung Vorwissen

Optimale Technologie für den Workload definieren

IPA Bericht

Mandelbrot Zoomer

Autor: Nicola Temporal

Version / Datum: 1 / 08.09.2020

Projekt: Test IPA

Projektstart: Mittwoch, 09.06.2020

Projektende: Montag, 22.01.2021

Auftraggeber: Daniel Mosimann

# Dokumentinformationen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Datum** | **Name** | **Beschreibung** |
| Vorlage | 23.06.2013 | A. Müller | Dokumentvorlage QV2013, Version V1.0 |
| X0.1 | 20.01.2020 | N. Temporal |  |
| X0.2 |  |  |  |
| V1.0 |  |  |  |

# Inhaltsverzeichnis

[Dokumentinformationen 4](#_Toc62040319)

[Inhaltsverzeichnis 5](#_Toc62040320)

[Abbildungsverzeichnis 7](#_Toc62040321)

[Tabellenverzeichnis 7](#_Toc62040322)

[1 Einleitung 7](#_Toc62040323)

[1.1 Inhalt und Zweck des Dokuments 7](#_Toc62040324)

[1.2 Abkürzungen und Definitionen 7](#_Toc62040325)

[Teil 1: Ablauf Organisation und Umfeld 8](#_Toc62040326)

[2 Aufgabestellung 8](#_Toc62040327)

[2.1 Titel der Arbeit 8](#_Toc62040328)

[2.2 Ausgangslage 8](#_Toc62040329)

[2.3 Detaillierte Aufgabestellung 8](#_Toc62040330)

[2.4 Mittel und Methoden 8](#_Toc62040331)

[2.5 Vorkenntnisse 8](#_Toc62040332)

[2.6 Vorarbeiten 9](#_Toc62040333)

[2.7 Neue Lerninhalte 9](#_Toc62040334)

[2.8 Arbeiten in den letzten 6 Monaten 9](#_Toc62040335)

[3 Projektmethodik 10](#_Toc62040336)

[3.1 Projektmethode 10](#_Toc62040337)

[3.2 Szenario 10](#_Toc62040338)

[3.3 Phasen 10](#_Toc62040339)

[3.4 Module 10](#_Toc62040340)

[3.5 Aufgaben 11](#_Toc62040341)

[3.6 Projektorganisation 11](#_Toc62040342)

[3.6.1 Projektorganisation 12](#_Toc62040343)

[3.6.2 Projektrollen 12](#_Toc62040344)

[4 Zeitplanung 13](#_Toc62040345)

[4.1 Zeitplan 13](#_Toc62040346)

[4.2 Arbeitsplan 13](#_Toc62040347)

[4.3 Meilensteine 13](#_Toc62040348)

[5 Organisation der IPA 14](#_Toc62040349)

[5.1 Arbeitsplatz 14](#_Toc62040350)

[5.2 Datensicherung 14](#_Toc62040351)

[5.3 Wiederherstellung 14](#_Toc62040352)

[6 Firmenstandards 15](#_Toc62040353)

[7 Arbeitsjournal 16](#_Toc62040354)

[7.1 Erster Tag: Datum 16](#_Toc62040355)

[7.2 Zweiter Tag: Datum 16](#_Toc62040356)

[Teil 2: Projektdokumentation 17](#_Toc62040357)

[8 Kurzfassung 17](#_Toc62040358)

[9 Initialisierung 18](#_Toc62040359)

[9.1 Analyse 18](#_Toc62040360)

[9.1.1 Projektziele 18](#_Toc62040361)

[9.1.2 Anforderungen 18](#_Toc62040362)

[9.2 Varianten 19](#_Toc62040363)

[9.2.1 Variante ILGPU 19](#_Toc62040364)

[9.2.2 Variante OpenGL 19](#_Toc62040365)

[9.2.3 Variante AleaGPU 19](#_Toc62040366)

[9.2.4 Entscheidungsmatrix 19](#_Toc62040367)

[9.2.5 Gewählte Variante 19](#_Toc62040368)

[10 Konzept 20](#_Toc62040369)

[10.1 Systementwurf 20](#_Toc62040370)

[10.2 Testkonzept 20](#_Toc62040371)

[10.2.1 Testziele 20](#_Toc62040372)

[10.2.2 Teststrategie 20](#_Toc62040373)

[10.2.3 Testrahmen 20](#_Toc62040374)

[10.2.4 Testinfrastruktur 21](#_Toc62040375)

[10.2.5 Testfälle 21](#_Toc62040376)

[11 Realisierung 21](#_Toc62040377)

[11.1 System realisieren 21](#_Toc62040378)

[11.2 Testprotokoll 22](#_Toc62040379)

[11.2.1 Testfall T-001 22](#_Toc62040380)

[11.2.2 Testfall T-002 22](#_Toc62040381)

[12 Einführung 23](#_Toc62040382)

[13 Reflexion 23](#_Toc62040383)

[14 Schlusswort 23](#_Toc62040384)

[15 Literatur- und Quellverzeichnis 23](#_Toc62040385)

[16 Glossar 25](#_Toc62040386)

[17 Anhang 25](#_Toc62040387)

# Einleitung

## Inhalt und Zweck des Dokuments

Dieses Dokument enthält die Planung und Umsetzung des Projekts Mandelbrot Zoomer RichClient und soll die Arbeitsschritte und Vorgehen aufzeigen.

## Abkürzungen und Definitionen

| **Abkürzung** | **Bedeutung** |
| --- | --- |
| IPA | Individuelle praktische Arbeit |
| QV | Qualifikationsverfahren |
| HW | Hardware |
| SW | Software |
| Repo | Repository |
| Dev | Developer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Teil 1: Ablauf Organisation und Umfeld

# Aufgabestellung

## Titel der Arbeit

Mandelbrot Zoomer RichClient

## Ausgangslage

Ich benötige ein Tool, mit dem ich die Mandelbrot menge untersuchen kann. Es soll in die Menge zoomen und diese Momente in einem PNG oder Ausdruck festhalten können.

## Detaillierte Aufgabestellung

Die Anwendung soll ein ansprechendes GUI aufweisen. In diesem hat der User eine eingefärbte Ansicht der Mandel Brot Menge. Der Zoom respektive das Entzoomen soll per links/rechtsklick auf die Anzeige möglich sein. Per klick auf das Mausrad kann man auf einen beliebigen Punkt automatisch in einer bestimmbaren Geschwindigkeit beginnen herein zu Zoomen.

Unter dieser Ansicht befinden sich die Steuerelemente:

* Ein Eingabe Feld zur Anpassung der farblichen Verschiebung der Palette zur Einfärbung
* Ein Schieberegler für die automatische Zoomgeschwindigkeit
* Ein Button zur Speicherung eines gewissen Standorts im Mandelbrot
* Ein Button zum Laden eines gewissen Standorts im Mandelbrot
* Ein Button zur Speicherung als Bild
* Ein Button um die Ansicht auszudrucken

## Mittel und Methoden

• .NET C#  
• Projektmethodik Hermes

## Vorkenntnisse

• C# RichClient Bugfixing, Entwicklung  
• WinForms  
•ein wenig WPF

## Vorarbeiten

Entwicklungsumgebung Updaten und neue Komponenten installieren. Git Repository erstellen.

## Neue Lerninhalte

Ich versuche rechnen mit einer Grafikkarte zu beschleunigen. Da ich noch keine Ahnung von Grafikkarten Beschleunigung habe muss ich hier eine simple Methode finden um das um zu setzen.

## Arbeiten in den letzten 6 Monaten

Anpassung/Erweiterung/Erstellung von bestehenden Anwendungen mit php7, MySQL, Vue in der Schule. Programmieren und Anpassen von .NET Anwendungen auf dem .NET Framework und wenig mit .NET Core.

# Projektmethodik

## Projektmethode

Für dieses Projekt ist Hermes festgelegt.

HERMES ist die Projektmanagementmethode für Projekte im Bereich der Informatik, der  
Entwicklung von Dienstleistungen und Produkten sowie der Anpassung der Geschäftsorganisation. HERMES unterstützt die Steuerung, Führung und Ausführung von Projekten  
verschiedener Charakteristiken und Komplexität. HERMES hat eine klare, einfach verständliche Methodenstruktur, ist modular aufgebaut und erweiterbar.

(Entnommen aus dem Hermes Referenzhandbuch 5.1 2015)

## Szenario

Ich habe das Szenario IT-Individual-Anwendung gewählt aus dem Grund, da in der Aufgabenstellung eine neue Applikation programmiert werden muss.

## Phasen

* Initialisierung
* Konzept
* Realisierung
* Einführung (nicht Teil des Auftrags)

## Module

* Projektführung
* Projektgrundlagen
* Testen
* IPA-Dokumentation

## Aufgaben

Aufgaben (Tätigkeiten) je Phase und Modul.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Initialisierung | Konzept | Realisieren |
| Projektführung | Aufgabenstellung definieren | Variantenentscheid, Führung, Qualitätssicherung,  Planung | |
| Projektgrundlagen | Erarbeitung Umsetzungs-Varianten |  |  |
| Testen |  | Prototype Testing für Variantenentscheid | Testing der Anforderungen |
| IPA-Dokumentation | Dokument erstellen und Initialisierung Dokumentieren | Dokumentation Konzept | Dokumentation Realisierung |

## Projektorganisation


Da in diesem Projekt nur Nicola Temporal an der Umsetzung beteiligt ist benötig es kein spezifisches Diagramm zur Veranschaulichung der Kommunikations- und Organisationshierarchie

### Projektrollen

|  |  |
| --- | --- |
| **Auftraggeber:** | Daniel Mosimann |
| **Projektausschuss** | Nicht Vorhanden |
| **Qualität- & Sicherheitsmanager** | Nicht Vorhanden |
| **Projektleiter:** | Nicola Temporal |
| **Fachspezialist** | Nicht Vorhanden |
| **Fachspezialist** | Nicht Vorhanden |

# Zeitplanung

## Zeitplan



# Organisation der IPA

## Arbeitsplatz

Geräte:

* ASUS ZenBook
* Workstation (Nvidia RTX 2080ti, Intel i7 8700K)
* HomeServer (NAS (RAID5) 13.5TB)

Anwendungen:

* VisualStudio 2019 Community Edition
* Sourcetree
* Word
* Excel
* FoxitReader
* Firefox
* AOMEI Backupper Free

## Datensicherung

Die Daten werden mit der Sourcecode Verwaltung Git versioniert. Das Repository befindet sich auf GitHub, auf welches regelmässig gepushed wird. Das lokale Repo wird auf vier Geräten live synchronisiert mit Resilio Sync darunter auch mein HomeServer. Die Archivierungsoption bei Resilio Sync ist angeschaltet, das heisst Geräte können sich beim Sync gegenseitig Files nicht überschreiben/löschen, sondern Archivieren diese. Auf meinem HomeServer werden stündlich Inkrementelle Backups der synchronisierten Daten auf ein NAS (RAID 5) mit AOMEI Backupper Free gemacht. Des Weiteren ist dieses NAS teil eines Clusters von ortsunabhängigen Geräten welche im Brandfall oder Einbruch (ist schon passiert im Dez 2020) die Daten weiter gegen Verlust absichern

## Wiederherstellung

Bei vorhandener Historie kann Git genutzt werden, um spezifische Änderungen rückgängig zu machen oder die gelöschten Files wiederherzustellen. Falls es zu einem Datenverlust kommt kann man über das GitHub Repo das lokale Repo wiederherstellen. Im falle des GitHub Ausfalls oder anderweitige Komplikationen welche das pullen vom Github Repo verhindern, kann man aus den stündlichen Backups auf meinem NAS Cluster zurückgreifen.

# Firmenstandards

Da ich dieses Projekt nicht innerhalb meines Betriebes mache, habe ich meine eigenen Standards gesetzt, nach welchen ich das Projekt umsetze.

**Strickte Schichtentrennung**

Die Applikation soll nach MVC Standard aufgebaut werden.

**Objektorientierte Programmierung**

Die Applikation soll nicht Prozedurale Programmierung verwenden und soll mit Objekten mit ihren zuständigen Aufgaben und Attributen / Properties klar umgesetzt werden

**Verwendung von Librarys**

Der selbstgeschriebene Code soll nicht bestehende Librarys aus dem NuGet Packet Manager ersetzen. Wenn möglich sollen Librarys eingesetzt werden, um den selbstgeschriebenen Code auf ein Minimum zu beschränken.

# Arbeitsjournal

## Erster Tag: 16.1.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Projektphase** | **Zeit SOLL** | **Zeit IST** |
| Szenario, Module, Aufgaben bestimmen | Initialisierung | 2 | 1 |
| Zeitplan erstellen | Initialisierung | 1 | 1 |
| Projektorganisation definieren | Initialisierung | 1 | 1 |
| Situationsanalyse (IST-Situation) | Initialisierung | 1 | 2 |
| Aufgabe/Anforderungen verfeinern | Initialisierung | 2 | 2 |
| Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | Initialisierung | 1 | 1 |
| ***Total*** | | ***8*** | ***8*** |
| **Wissensbeschaffung** | | | |
| Einlesen in Hermes, Finden von Möglichkeiten die Grafikkarten Beschleunigung umzusetzen | | | |
| **Hilfestellungen** | | | |
| Verschiedene Dokumente zu Hermes die Herr Mosimann uns auf dem OneNote zur Verfügung gestellt hat. Darunter vor allem das Hermes Referenzhandbuch. | | | |
| **Reflexion** | | | |
| Es ist sehr schwer einzuschätzen, wie man Hermes umsetzen soll, da es fast zu viel Spielraum lässt. Ich konnte trotzdem im Zeitplan bleiben. | | | |

## Zweiter Tag: 17.1.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Projektphase** | **Zeit SOLL** | **Zeit IST** |
| Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | Initialisierung | 3 | 2 |
| Gui Design-Template | Konzept | 1 | 1 |
| Vorstellung ILGPU / Prototyping | Konzept | 4 | 4 |
| ***Total*** | | ***8*** | ***7*** |
| **Wissensbeschaffung** | | | |
| Ich musste mich informieren wie die verschiedenen Librarys / Technologien funktionieren. Dazu habe ich viel Zeitinvestieren müssen, da die Informationen sehr verstreut waren bei AleaGPU und OpenGL. | | | |
| **Hilfestellungen** | | | |
| AleaGPU Dokumentation, ILGPU Dokumentation, OpenGL Youtube Tutorials | | | |
| **Reflexion** | | | |
| Ich konnte durch die gute Dokumentation von ILGPU schnell zu einem klaren Favoriten in meinen Lösungsvarianten kommen. | | | |
|  | | | |

## Dritter Tag: 18.1.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Projektphase** | **Zeit SOLL** | **Zeit IST** |
| Vorstellung ILGPU / Prototyping | Konzept | 4 | 6 |
| Hardware-Requirements | Konzept | 2 | 1 |
| Test Konzept | Konzept | 2 | 2 |
| ***Total*** | | ***8*** | ***9*** |
| **Wissensbeschaffung** | | | |
| Ich habe mir ein Sample zur Mandelbrot Berechnung heruntergeladen um mich mit dem Kernel und den Basics von ILGPU auseinander zu setzen. | | | |
| **Hilfestellungen** | | | |
| ILGPU Dokumentation, ILGPU Sample Apps | | | |
| **Reflexion** | | | |
| Heute musste ich länger arbeiten da ich länger als erwartet am Prototype hatte. Es war ein sehr glücklicher Zufall, das in den Sample Apps im ILGPU Repo sogar eine Mandelbrot Berechnung dabei war, das hat mir enorm geholfen und Arbeit abgenommen. | | | |

## Vierter Tag: 19.1.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Projektphase** | **Zeit SOLL** | **Zeit IST** |
| Mandelbrotmenge CPU-Ready generieren (ohne zoom/verschieben) | Realisierung | 4 | 3 |
| Einbauen der graphischen Ansicht eines Mandelbrots | Realisierung | 2 | 1 |
| Schieberegler mit änderbarer Farbpalette | Realisierung | 2 | 1 |
| ***Total*** | | ***8*** | ***8*** |
| **Wissensbeschaffung** | | | |
| Zur Verschiebung und Einschränkung der Farbe musste ich den Aufbau eines 32bit Farbcodes kennen lehrnen. | | | |
| **Hilfestellungen** | | | |
| Wikipedia Artikel zu 32bit farbe | | | |
| **Reflexion** | | | |
| Da ich beim rendern gemerkt habe das die Berechnung des Mandelbrots doch recht lange geht habe ich die Realisierung der Grafik Komponente verkürzen können, da für die Anforderungen die Winforms Komponente PictureBox ausreicht. Ich habe mir Gedanken gemacht ob das Automatische Zoomen so noch seinen gewünschten Effekt hat oder ob ich das Feature streichen soll. | | | |

## Fünfter Tag: 20.1.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Projektphase** | **Zeit SOLL** | **Zeit IST** |
| Zoom per Links/Rechts klick | Realisierung | 2 | 4 |
| Automatischer Zoom (Mittlerer Mausklick, Schieberegler Geschw.) | Realisierung | 2 | 0 |
| Laden/Speichern einer Position im Mandelbrot | Realisierung | 1 | 1 |
| Button Momentaufnahme Speichern | Realisierung | 1 | 1 |
| Button Momentaufnahme Drucken | Realisierung | 2 | 2 |
| ***Total*** | | ***8*** | ***8*** |
| **Wissensbeschaffung** | | | |
| Ich musste in der Microsoft Dokumentation nach einer Lösung suchen, wie ich herausfinden kann wo auf dem Mandelbrotbild im PictureBox Control sich der Cursor befindet. | | | |
| **Hilfestellungen** | | | |
| Microsoft Dokumentation | | | |
| **Reflexion** | | | |
| Das Berechnen des Zooms und das Verschieben der Koordinaten zum Cursor hat sich als eine Mathematisch recht schwere Aufgabe erwiesen und hat mich mehr Zeit als erwartet gekostet. Das Feature für den automatischen Zoom musste ich entfernen, da es nicht die Anforderungen erfüllen kann und so nicht mehr praktikabel ist. Das Drucken eines Bildes Fullpage hat sich als schwer herausgestellt, da es manuell berechnet werden muss und nicht mit der Print Komponente, die ich verwende, mitgeliefert wird. | | | |

## Sechster Tag: 21.1.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tätigkeiten** | **Projektphase** | **Zeit SOLL** | **Zeit IST** |
| Button Momentaufnahme Drucken | Realisieren | 2 | 5 |
| ***Total*** | | ***2*** | ***5*** |
| **Wissensbeschaffung** | | | |
| Ich habe unzählige Artikel von Microsoft durchstöbert nach der Schnittstellen die ich zur Berechnung der Höhe und Breite des Bildes benötige wurde Zwar fündig aber das Resultat war nicht akzeptabel. In einem Stackoverflow Artikel wurde ich fündig, da jemand das Problem schon vor mir hatte und so konnte ich den Code übernehmen. | | | |
| **Hilfestellungen** | | | |
| Microsoft Dokumentation, Stack Overflow | | | |
| **Reflexion** | | | |
| Ich habe aufgrund der Suche nach einer Lösung, wie ich das Bild A4 Seiten füllend Drucken kann viel Zeit überzogen. Dank eines Stackoverflow Artikels war ich in der Lage das Problem zu Lösen | | | |

# Teil 2: Projektdokumentation

# Kurzfassung

## Ausgangssituation

Auf YouTube gibt es viele Videos, die in das Mandelbrotset kontinuierlich hinein zoomen jedoch gibt es keine Tools, die einem selbst das ermöglichen. Das Tool soll den gleichen Effekt erzeugen können und zudem als Explorationstool verwendet werden können, um einen guten Punkt zum Zoomen und die richtigen Farbeffekte zu finden.

## Umsetzung

Das Projekt wurde mit Hermes umgesetzt ohne Einführungsphase, da dieser kein Bestandteil der Test-IPA ist. Um einschätzen zu können, ob das Projekt im Zeit-Rahmen umsetzbar ist wurde ein Zeitplan erstellt und die einzelnen Feature sowie die Planung des Projekts geschätzt und im Zeitplan eingetragen.

Es wurde möglichst im Zeitplan gearbeitet und Überstunden eingelegt im Falle kleiner Abweichungen. Für den Kompletten Zeitplan wurde ein Soll Ist geführt, um dies im Auge zu behalten. Um das GUI den Anforderungen entsprechend zu designen wurde ein Template in Winforms ausgearbeitet damit dies im Developmentprozess nicht beginnt abzuweichen.

Es wurde nur auf C# .Net Basis auf Win10 programmiert, was die Wartung durch geringe Technologie-Diversität erleichtert.

## Ergebnis

Der Mandelbrot Zoomer konnte nicht nach allen Anforderungen umgesetzt werden aufgrund von begrenzter Hardware Geschwindigkeit. Das Feature Automatisch Zoomen musste entfernt werden, da der gewünschte Video Effekt nicht erzielt werden kann, wenn eine Angemessene Zahl an Mandelbrot-Iterationen durchgeführt werden sollen. Das Berechnen eines 1920x1080 Bild ist in unter einer Sekunde möglich bei 10000 Mandelbrot-Iterationen. Das Gesehene Bild kann abgespeichert werden und nach Wunsch gedruckt. Per Links/Recht-Klick auf das gerenderte Bild Hinein/Herausgezoomt werden. Wenn man den bestimmten Punkt, an dem man sich befindet, festhalten möchte kann dieser in einem .mb File gespeichert werden und wieder geladen.

Es wäre zu empfehlen die Applikation, um weitere Performance Optimierung Methoden zu erweitern, um das Automatische-Zoomen zu ermöglichen. Dies ist zeitlich aber nur schwer einschätzbar und sollte mit Vorsicht in der Planung angegangen werden.

# Initialisierung

## Analyse

Aktuell gibt es keine gute Möglichkeit das Mandelbrot frei zu erforschen, ohne sich eine eigene Applikation zu schreiben. Inspiriert von vielen Youtube Videos, die in das Madelbrotset hinein Zoomen, habe ich mich dazu entschieden eine RichClient Applikation zu schreiben welche genau dieses ermöglichen soll.

### Projektziele

#### Persönliche Ziele

* Trotzdem zu spät angefangen zu haben das Projekt so gut wie möglich in diesem Zeitrahmen umzusetzen.
* Fokussiert auf das Projekt arbeiten und jegliche äussere Einflüsse ausblenden

#### Fachliche Ziele

* Saubere Umsetzung der Schichten Trennung
  + Die Trennung von Presentation BusinessLayer und DataAccessLayer sollen klar ersichtlich und umgesetzt werden damit Erweiterungen oder Fixes einfach in Zukunft gemacht werden können
* Die Applikation so performant wie möglich umsetzen
  + Die Applikation soll die Ergebnisse des Rendering so schnell wie möglich anzeigen können, um eine möglichst flüssige Userexperience zu erreichen
* Software Ergonomie
  + Das Verwenden der Applikation soll selbsterklärend sein. Da keine zusätzlichen Schulungsunterlagen erstellt werden. Die Hardware Requirements sollen möglichst von vielen Geräten unterstützt werden damit User nicht zusätzliche Hardware kaufen müssen.

### Anforderungen

#### Funktionale Anforderungen

* Der User muss seine Aktuelle Position im Mandelbrotset immer im GUI ablesen können
* Der User muss eine Veranschaulichung des Mandelbrotset innerhalb der Forms haben
* Das Offset und der Zoom Factor muss eingeschränkt werden damit man nicht das Mandelbrotset verlässt oder zuweit herauszoomt.
* Der User muss eine Möglichkeit zum Drucken haben
* Der User muss mehrere Positionen im Mandelbrotset (Offset X / Y Zoom Factor) Speichern und Laden können
* Das Drucken muss eine Auswahl an Drucken zur Verfügung stellen.
* Das Speichern und Laden eines .mb Files soll erleichtert werden durch einen FileDialog welcher auf die Fileextension filtert.
* Das Form soll verkleinerbar und vergrösserbar sein und die Grösse der Anzeige Mandelbrotsets dynamisch mit vergrössern/verkleinern.
* Colorshifting/Colorrange soll das Bild sofort ändern um dem User gleich zu zeigen was seine Änderungen bewirken.
* ILGPU muss so eingesetzt werden das nicht nur auf einer Grafikkarte gerechnet werden kann sondern auch auf der CPU falls keine CUDA Kompatibilität vorhanden ist.
* Der User muss die Anzeige des Mandelbrots als Bilddatei speichern können

#### Nicht Funktionale Anforderungen

* Schichten Trennung nach MVC
* Schichtentrennung von Presentation Layer, Businesslayer, DataAccessLayer
* Objektorientierte Programmierung

## Varianten

Für die Grafikkarten Beschleunigung musste ich mich mit verschiedenen Varianten auseinandersetzen.

### Variante ILGPU

ILGPU ist eine Open-Source Grafikkarten Beschleunigungs-Library welche auf C# basiert und C#-Code direkt in ein Kernel kompiliert, welches auf der CPU oder auf der GPU ausgeführt werden kann das erleichtert das Programmieren enorm sowie das Troubleshooting und Testing. Es fehlt definitiv nicht an Beispiel Kernels die man sich herunterladen und ausprobieren kann und ist so einfach das Verwenden zu erlernen

### Variante OpenGL

Ist eine Grafikkarten Engin welche auf C++ und einem eigenen Dialekt basiert. Hier ist der Ramup enorm hoch da ich keine Erfahrung mit OpenGL sowie C++ habe. Dazu kommt das man mit der Ausführung auf der GPU limitiert ist. Ein grosser Vorteil ist die Performance was Rendering angeht was gleich verbunden werden könnte mit dem Rendering des Bildes in der Applikation.

### Variante AleaGPU

Ist Analog zu ILGPU eine Open-Source Grafikkarten Beschleunigungs-Library welche auch auf C# geschriebenen Kernels basiert von Nvidia selbst. Die Dokumentation und Beispiele sind hier nicht sehr einfach aufzufinden oder nicht sehr aussagekräftig. Das letzte update war am 11.2017 und wird wohl nicht weiter unterstützt. Es ist nicht spezifiziert ob der Code analog auf der CPU ausgeführt werden kann.

### Entscheidungsmatrix

Skalierung: 1-10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ILGPU | OpenGL | AleaGPU |
| Ease of Use | 9 | 1 | 6 |
| Performance | 7 | 10 | 7 |
| Flexibility | 8 | 7 | 5 |
| Support | 10 | 10 | 4 |
| Total | 34 | 28 | 22 |

### Gewählte Variante

Ich habe ILGPU gewählt für das ganze Packet. Man merkt das dies eine Library von Devs für Devs ist und ohne grosse Verkomplizierung und mit einer unglaublich grossen Auswahl von Beispielen und einer super Dokumentation. So kann ILGPU mit einem Rampup punkten der schon fast Copy Paste und 10min studieren gleichkommt. Dazu kommt die Flexibilität das Kernel auf der GPU genauso auf der CPU laufen lassen zu können. Mit einem vernachlässigbaren Perfomance Verlust. Eine einfache Wahl zu treffen.

# Konzept

## Systementwurf

Die Anforderungen geben klar vor was das GUI können muss also habe ich auf Grund der Anforderungen ein Mockup GUI erstellt welches alles Funktionen oberflächlich abbildet. Mit diesem kann man das Backend hinter den verschiedenen Controls gezielt beginnen zu programmieren.

//TODO Screenshots

## Testkonzept

### Testziele

Die Tests sollen das GUI auf seine Funktionalitäten testen. Es müssen alle Tests erfolgreich durchgeführt werden können und sicherstellen das die gestellten Anforderungen an die Applikation erfüllt werden.

### Teststrategie

Die Tests verwenden hauptsächlich die Greybox-Methodik. Es wird verzichtet genauer in das System hineinzuschauen da das GUI alle Funktionalitäten im Hintergrund der Applikation betätigt. Die Testfälle beziehen sich auf die Anforderungen der Aufgabenstellung und es wird mit einem LargestFeatureFirst Testvorgehen gearbeitet um die Potenziell zeitlich grössten Probleme zuerst zu erkennen um die Planung so akkurat wie möglich zu halten. Im Fehlerfall werden im Backend zusammenhängende Tests vorgezogen getestet um Probleme an bestimmten stellen im Code konsolidieren zu können. Anschliessend werden die Bugs gefixt bevor weiter getestet wird. Diese Fehlerhaften Tests werden nach jedem Release erneut getestet mit dem gleichen Vorgehen bei einem Fehlschlag.

### Testrahmen

Voraussetzung ist das der Dev jeden Test selbst smoketestet auf potenzielle Exceptions. Die endgültigen Tests sollen möglichst nur noch das richtige Verhalten der Applikation Testen.

Testfailure-Levels:

* 3 - Not Working (Unhandled Exceptions)
* 2 - Not Working Correctly (Unexpected Behavior)
* 1 - Success (Expected Behavior)

Bei einem Testfailure-Level 3 werden Tests sofort abgebrochen. Bei einem Level 2 sollen Test solange weitergeführt werden bis man alle Kombinationen / Varianten des Testfalls durchgearbeitet wurde, um möglichst alle Probleme zu konsolidieren.

Die Tests werden nach der erstmaligen Fertigstellung der Applikation durchgeführt durch Nicola Temporal.

### Testinfrastruktur

Das GUI ist eine portable Applikation und verwendet keine Externen daten. Die Applikation benötig bestimmte Hardwarevoraussetzungen, um bestimmte Features zu testen. Dazu wird ein Computer benötig, welcher eine Grafikkarte installiert hat, welche CUDA unterstützt. In meinem Fall habe ich dazu meine Workstation verwendet, welche eine RTX2080 TI eingebaut hat. Die Applikation muss aber auch ohne Grafikkarte verwendbar sein, um dies zu testen habe ich mein Notebook ASUS ZenBook verwendet.

### Testfälle

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-001 Mandelbrot Rendering* |
| **Beschreibung** | In diesem Test muss geprüft werden ob das Mandelbrot korrekt in der PictureBox Angezeigt wird wenn der Render Button geklickt wird oder das Form resized wird. |
| **Testvoraussetzung** | Eine Workstation mit CUDA support sowie eine Workstation ohne CUDA Support. Bilder Des Mandelbrot sets zum Vergleich mit dem Ergebnis der Applikation |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klick auf den Render Button 3. Vergrösserung des Forms 4. Verkleinerung des Forms auf die minimale Grösse |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim zweiten Schritt soll das Mandelbrotset korrekt grafisch abgebildet werden und entsprechend der Grösse des Forms angepasst werden.  Beim dritten Schritt soll das Angezeigte Mandelbrot korrekt mit dem Form vergrössert werden und soll sich immer noch innerhalb des gegeben Rahmens befinden.  Beim vierten Schritt soll das Form wie im dritten Schritt das Bild immer noch den gegebenen Rahmen ausfüllen. Das Form soll blockieren kleiner gemacht zu werden als die Controls Platz einnehmen. Die Controls dürfen sich nicht beginnen zu überlappen. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-002 Zooming* |
| **Beschreibung** | Dieser Test soll überprüfen ob die Applikation korrekt zoomt/entzoomt auf den angeklickten punkt im Mandelbrotset in der PictureBox. |
| **Testvoraussetzung** | T-001 muss erfolgreich verlaufen sein |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klicken auf den Render Button 3. Mehrmals links klicken auf einen Punkt im Mandelbrotset in der PictureBox an dem man sich gut orientieren kann. 4. Mehrmals rechts klicken auf einen Punkt Mandelbrotset in der PictureBox an dem man sich gut orientieren kann. 5. Mehrmals einen Rechtsklick auf die PictureBox bis man auf den Zoom Factor 1 gelangt und dies dann nochmals wiederholen. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim dritten Schritt muss überprüft werden, ob bei jedem Klick das Bild sich auf den angeklickten Punkt zentriert und in das Bild hineinzoomt. Das Zoom Factor NumericUpDown Control soll den Zoom Factor korrekt aktualisieren. Die Offset NumericUpDown Controls sollen das X/Y Offset der Zentrierung korrekt aktualisieren  Beim vierten Schritt muss überprüft werden, ob bei jedem Klick das Bild sich auf den angeklickten Punkt zentriert und aus dem Bild hinauszoomt. Das Zoom Factor NumericUpDown Control soll den Zoom Factor korrekt aktualisieren. Die Offset NumericUpDown Controls sollen das X/Y Offset der Zentrierung korrekt aktualisieren  Der ZoomFactor soll nicht das entsprechende Limit 1 unterschreiten und soll aber immer noch auf den Punkt der Rechtsgeklickt wurde zentrieren. Die Offset NumericUpDown Controls sollen das X/Y Offset der Zentrierung korrekt aktualisieren. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-003 Colorshifting / Colorrange* |
| **Beschreibung** | Dieser Test überprüft ob die Farbliche Verschiebung korrekt funktioniert |
| **Testvoraussetzung** | T-001 muss erfolgreich verlaufen sein |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klicken auf den Render Button 3. Die Colorshift Trackbar soll auf diverse Werte gesetzt werden sowie die Colorrange Trackbar. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim dritten Schritt bei Betätigung der Colorshift Trackbar soll eine Farbliche Verschiebung des Bildes durch das ganze Farbspecktrum möglich sein sowie die Einschränkung auf eine bestimmte Farbliche Diversität. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-004 Save / Load* |
| **Beschreibung** | Dieser Test soll überprüfen ob die Applikation den Zoomfaktor und das Offset Y sowie Offset X korrekt abspeichern kann und wieder laden |
| **Testvoraussetzung** | T-001, T-002 muss erfolgreich verlaufen sein |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klicken auf den Render Button 3. Testen des Speicherns / Ladens (Dieser Schritt soll mind. 3-mal durchgeführt werden)    1. Durch Links oder Rechts klick soll eine individuelle Koordinate / Zoom Factor generiert und per Screenshot festgehalten werden.    2. Unter dem File Kontext Menü auf Save klicken und eine .mb Datei abspeichern.    3. Applikation schliessen oder die individuelle Koordinate / Zoom Factor anpassen    4. Unter dem File Kontext Menü auf Save klicken und die abgespeicherte .mb Datei laden. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim dritten Schritt muss überprüft werden, ob die Applikation erfolgreich jeweils wieder den festgehaltenen Punkt laden kann. Dazu kann man die PictureBox Visuell überprüfen und die Offset / Zoom NumericUpDowns vergleichen. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-005 Printing* |
| **Beschreibung** | Dieser Test soll überprüfen, ob die Applikation das aktuell angezeigte Mandelbrotset in der PictureBox auf einer vollen Seite ausdrucken kann. |
| **Testvoraussetzung** | T-001, T-002 muss erfolgreich verlaufen sein  Ein Drucker (Es kann auch Print to PDF verwendet werden) |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klicken auf den Render Button 3. Drucken (Dieser Schritt soll mind. 3-mal durchgeführt werden)    1. Durch Links oder Rechts klick soll eine individuelle Koordinate / Zoom Factor generiert werden.    2. Unter dem File Kontext Menü auf Print klicken und einen Ausdruck machen |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim Schritt 3 soll jeweils das in der PictureBox angezeigte Mandelbrot auf einer Vollen A4 Seite ausgedruckt werden. |

# Realisierung

## System realisieren

### Prototyping mit ILGPU

#### Ziel

Hier war der Fokus eine Applikation zu erstellen welche mit Hilfe von ILGPU das Mandelbrotset berechnet.

#### Vorgehen

Ich habe mir eine Consolen Applikation erstellt und habe mir im Nuget-Packetmanager ILGPU auf der aktuellen Version heruntergeladen. Ich habe zuerst selbst probiert ein Kernel für die Grafikkarte zu schreiben konnte aber mit Hilfe der Dokumentation keines erstellen. Beim genauen durchlesen der Dokumentation wurde auf ein GitHub Repo verwiesen welche Beispiele enthielt. Der Zufall wollte das es sogar schon ein geschriebenes Kernel gab, welches das Mandelbrot ohne Zoom oder Offset berechnet. So konnte ich einen Prototyp erstellen welche in der Console das Mandelbrot ausgibt.

//TODO Screenshot

### Erstellung der Projekts

#### Ziel

Eine Visual Studio Solution, welche die Schichtentrennung nach PBD schon forciert indem die Projekte sich gegenseitig so referenziert, das z.B eine Klasse aus dem DataAccessLayer nicht vom PresentationLayer aus sichtbar ist und umgekehrt.

#### Vorgehen

Als erstes habe ich ein WinForms .NET Framework Projekt erstellt und habe es MandelbrotZoomer.PresentationLayer genannt. Sowie zwei .NET Framework Klassenbibliotheken mit den Namen MandelbrotZoomer.DataAccessLayer und MandelbrotZoomer.BusinessLayer. Auf diesen habe ich die Referenzen gesetzt:

* MandelbrotZoomer.PresentationLayer -> MandelbrotZoomer.BusinessLayer
* MandelbrotZoomer.BusinessLayer -> MandelbrotZoomer.DataAccessLayer

//TODO Screenshot

### Erstellen des GUI Templates (Mockup)

#### Ziel

Um das Design vorab festzuhalten damit alle Elemente für die Anforderungen vorhanden sind habe ein Form mit allen Controls erstellt.

#### Vorgehen

Als erstes habe ich das Form MainWindow erstellt darin habe ich den Anforderungen entsprechend alle GUI Elemente ergänzt.

//TODO Screenshots

### Einbauen der graphischen Ansicht eines Mandelbrots

#### Ziel

Der User soll eine Anzeige des Mandelbrotsets haben.

#### Vorgehen

Das einfachste ein Int[] in eine Grafik umzuwandeln ist in eine Bit-Map. Das Int[] ist ein zweidimensionales Array in einem eindimensionalen. Also musste ich Logik bauen welches durch dieses Array iteriert und dabei x und y aus dem Index berechnet.

//TODO Screenshot

Danach musste ich aus der Anzahl Iterationen berechnen welche Farbe dem Pixel zugewiesen wird

//TODO Screenshot

### Schieberegler mit änderbarer Farbpalette

#### Ziel

Die Berechnung der Farbe mit den Parametern aus den TrackBars Colorshift und Colorrange ergänzen. Das die Anzeige aktualisiert wird mit den Änderungen.

#### Vorgehen

Ich musste mich Informieren wie ein 32bit Farbcode aufgebaut ist um den farblichen Bereich Einzuschränken und diesen zu verschieben dies habe ich mit dieser Berechnung gelöst:

//TODO Screenshot

Danach musste ich lediglich die Change Events der TrackBars mit der Aktualisierung Methode der Anzeige verbinden.

### Zoom per Links/Rechts klick

#### Ziel

Implementation eines Zooms und eines Offsets in der Berechnung des Mandelbrots im bestehenden Kernel. Die Registration der MouseEvents.

#### Vorgehen

Als erstes begann ich die MausEvents zu registrieren welche das Offset relativ zum Cursor in der Anzeige des Mandelbrots ändern und das Zoom entsprechend zum Rechts oder Links klick anpasst. Dies war Mathematisch eine recht schwere Aufgabe. Dazu kam das die relative Cursor Position in der Anzeige ebenfalls berechnet werden musste.

//TODO

Nun musste ich in der Berechnung des Mandelbrotsets diese Parameter ergänzen und einfliessen lassen.

//TODO

### Automatischer Zoom (Mittlerer Mausklick, Schieberegler Geschw.)

#### Ziel

Das automatische Zoomen auf den angeklickten Punkt im Mandelbrot mit einer einstellbaren Geschwindigkeit, um einen Video Effekt zu erzielen.

#### Vorgehen

Das Ziel konnte hier aus Performancegründen nicht erreicht werden und macht das Feature Deffered. Also habe ich mich entschieden dieses nicht zu Implementieren da es seinen Zweck nicht erfüllen kann

### Laden/Speichern einer Position im Mandelbrot

#### Ziel

Mit den Buttons Save/Load im File Kontext Menü muss Das Offset und der Zoom Factor kann als .mb File abgespeichert und geladen werden. Es soll einen FileDialog für das Laden und Speichern aufrufen, indem man das File definieren kann und einen gesetzten Filter auf .mb Dateien hat. Nach einem Laden muss die Anzeige des Mandelbrots aktualisiert werden.

#### Vorgehen

Als erstes musste ich definieren was für ein Serialisiertes Format ich für das File verwende und habe mich für ein JSON entschieden. Dazu habe ich eine POCO Klasse erstellt mit den Properties OffsetX, OffsetY und dem ZoomFactor welches ich in einen String Serialisieren/Deserialieren kann.

//TODO Screenshot

Dazu habe ich einen FileManager geschrieben im DataAccessLayer, welcher das Speichern und Laden von Objekten generisch zur Verfügung stellt.

//TODO Screenshot

Im GUI habe ich den Klick-Event des Save und Load Buttons implementiert und gehandled. Darin habe ich die gegebenen Komponenten OpenFileDialog und SaveFileDialog verwendet um den Pfad zum File zu bekommen. Mit den ausgelesenen Values aus den NumericUpDowns habe ich dann beim Speichern das POCO abgefüllt und mit dem Pfad den FileManager verwendet um das Objekt als File zu speichern. Mit dem geben Pfad beim Laden konnte ich mit dem FileManager das File Laden und in das POCO deserialisieren. Mit dem geladenen POCO habe ich die Values der NumericUpDowns befüllt.

//TODO Screenshot

Diese Änderungen mussten nun auch die Anzeige des Mandelbrots aktualisieren also habe ich die Aktualisierungsmethode abschliessend nochmals ausgeführt.

//TODO Screenshot

### Button Momentaufnahme Speichern

#### Ziel

Mit dem Button Screenshot im File Kontext Menü muss die Anzeige des Mandelbrots abgespeichert werden als Bilddatei mit einem entsprechenden FileDialog.

#### Vorgehen

Da ich in der Anzeige schon eine Bitmap hinterlegt hatte konnte ich diese nehmen und mit einer gegebenen Komponente in ein JPG umwandeln. Um den Pfad zum Speichern zu bekommen habe ich ebenfalls den SaveFileDialog verwendet. Um das File zu speichern habe ich eine Überladung im FileManager für das Speichern von Bitmaps gemacht, welche das Bild umwandelt und Speichert.

//TODO Screenshot

### Button Momentaufnahme Drucken

#### Ziel

Mit dem Button Print muss die Anzeige des Mandelbrots Fullpage gedruckt werden mit einer Auswahl des Druckers, welcher die Seite drucken soll.

#### Vorgehen

Um das Drucken zu verwalten habe ich im DataAccessLayer einen PrintManager implementiert welcher eine Bitmap entgegen nimmt. Dieser resized das Bild automatisch das es ein A4 ausfüllt und gibt den Druck-Dialog aus, indem man den Drucker wählen kann.

//TODO Screenshot

Schlussendlich musste ich den Klick Event des Buttons handeln welcher mit dem Bild in der Anzeige den PrintManager aufruft.

//TODO Screenshot

ährend der IPA arbeiten die Kandidaten rund 40h-50h an der Umsetzung. Um den Lesern der Dokumentation einen guten Überblick und ein Verständnis der getätigten Arbeit zu vermitteln, ist es erforderlich, dass aufgezeigt wird, wie das Produkt/System technisch umgesetzt wurde. Dazu müssen Abweichungen zum Konzept und die Umsetzung von relevanten Inhalten (Konfigurationen; Spezielle Methoden/Klassen; o.ä.) aufgezeigt werden.

Beispiele:

* Es wird ein Mockup-Konzept erarbeitet. In der Umsetzung soll das fertige UI ersichtlich sein. inkl. Beschreibung der Abweichungen
* Bei einem Serverkonzept muss die Umsetzung (Installationsschritte) erkennbar sein Bsp. in Form von Printscreens mit dazugehörigen Beschreibungen.
* Ein konzeptionelles Klassendiagramm im Entwurf verlangt ein effektives Klassendiagramm in der Umsetzung mit Beschreibung der Abweichungen.

## Testprotokoll

### Testfall T-001

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-001 Mandelbrot Rendering* |
| **Beschreibung** | In diesem Test muss geprüft werden ob das Mandelbrot korrekt in der PictureBox Angezeigt wird wenn der Render Button geklickt wird oder das Form resized wird. |
| **Testvoraussetzung** | Eine Workstation mit CUDA support sowie eine Workstation ohne CUDA Support. Bilder Des Mandelbrot sets zum Vergleich mit dem Ergebnis der Applikation |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klick auf den Render Button 3. Vergrösserung des Forms 4. Verkleinerung des Forms auf die minimale Grösse |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim zweiten Schritt soll das Mandelbrotset korrekt grafisch abgebildet werden und entsprechend der Grösse des Forms angepasst werden.  Beim dritten Schritt soll das Angezeigte Mandelbrot korrekt mit dem Form vergrössert werden und soll sich immer noch innerhalb des gegeben Rahmens befinden.  Beim vierten Schritt soll das Form wie im dritten Schritt das Bild immer noch den gegebenen Rahmen ausfüllen. Das Form soll blockieren kleiner gemacht zu werden als die Controls Platz einnehmen. Die Controls dürfen sich nicht beginnen zu überlappen. |

| **Tester (Testperson)** | Nicola Temporal |
| --- | --- |
| **Datum Testdurchführung** | 21.01.2021 |
| **Fehlerklasse (Testergebnis)** | 1 |
| **Fehlerbeschreibung** | - |

### Testfall T-002

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-002 Zooming* |
| **Beschreibung** | Dieser Test soll überprüfen ob die Applikation korrekt zoomt/entzoomt auf den angeklickten punkt im Mandelbrotset in der PictureBox. |
| **Testvoraussetzung** | T-001 muss erfolgreich verlaufen sein |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klicken auf den Render Button 3. Mehrmals links klicken auf einen Punkt im Mandelbrotset in der PictureBox an dem man sich gut orientieren kann. 4. Mehrmals rechts klicken auf einen Punkt Mandelbrotset in der PictureBox an dem man sich gut orientieren kann. 5. Mehrmals einen Rechtsklick auf die PictureBox bis man auf den Zoom Factor 1 gelangt und dies dann nochmals wiederholen. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim dritten Schritt muss überprüft werden, ob bei jedem Klick das Bild sich auf den angeklickten Punkt zentriert und in das Bild hineinzoomt. Das Zoom Factor NumericUpDown Control soll den Zoom Factor korrekt aktualisieren. Die Offset NumericUpDown Controls sollen das X/Y Offset der Zentrierung korrekt aktualisieren  Beim vierten Schritt muss überprüft werden, ob bei jedem Klick das Bild sich auf den angeklickten Punkt zentriert und aus dem Bild hinauszoomt. Das Zoom Factor NumericUpDown Control soll den Zoom Factor korrekt aktualisieren. Die Offset NumericUpDown Controls sollen das X/Y Offset der Zentrierung korrekt aktualisieren  Der ZoomFactor soll nicht das entsprechende Limit 1 unterschreiten und soll aber immer noch auf den Punkt der Rechtsgeklickt wurde zentrieren. Die Offset NumericUpDown Controls sollen das X/Y Offset der Zentrierung korrekt aktualisieren. |

| **Tester (Testperson)** | Nicola Temporal |
| --- | --- |
| **Datum Testdurchführung** | 21.01.2021 |
| **Fehlerklasse (Testergebnis)** | 1 |
| **Fehlerbeschreibung** | - |

### Testfall T-003

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-003 Colorshifting / Colorrange* |
| **Beschreibung** | Dieser Test überprüft ob die Farbliche Verschiebung korrekt funktioniert |
| **Testvoraussetzung** | T-001 muss erfolgreich verlaufen sein |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klicken auf den Render Button 3. Die Colorshift Trackbar soll auf diverse Werte gesetzt werden sowie die Colorrange Trackbar. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim dritten Schritt bei Betätigung der Colorshift Trackbar soll eine Farbliche Verschiebung des Bildes durch das ganze Farbspecktrum möglich sein sowie die Einschränkung auf eine bestimmte Farbliche Diversität. |

| **Tester (Testperson)** | Nicola Temporal |
| --- | --- |
| **Datum Testdurchführung** | 21.01.2021 |
| **Fehlerklasse (Testergebnis)** | 1 |
| **Fehlerbeschreibung** | - |

### Testfall T-004

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-004 Save / Load* |
| **Beschreibung** | Dieser Test soll überprüfen ob die Applikation den Zoomfaktor und das Offset Y sowie Offset X korrekt abspeichern kann und wieder laden |
| **Testvoraussetzung** | T-001, T-002 muss erfolgreich verlaufen sein |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klicken auf den Render Button 3. Testen des Speicherns / Ladens (Dieser Schritt soll mind. 3-mal durchgeführt werden)    1. Durch Links oder Rechts klick soll eine individuelle Koordinate / Zoom Factor generiert und per Screenshot festgehalten werden.    2. Unter dem File Kontext Menü auf Save klicken und eine .mb Datei abspeichern.    3. Applikation schliessen oder die individuelle Koordinate / Zoom Factor anpassen    4. Unter dem File Kontext Menü auf Save klicken und die abgespeicherte .mb Datei laden. |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim dritten Schritt muss überprüft werden, ob die Applikation erfolgreich jeweils wieder den festgehaltenen Punkt laden kann. Dazu kann man die PictureBox Visuell überprüfen und die Offset / Zoom NumericUpDowns vergleichen. |

| **Tester (Testperson)** | Nicola Temporal |
| --- | --- |
| **Datum Testdurchführung** | 21.01.2021 |
| **Fehlerklasse (Testergebnis)** | 1 |
| **Fehlerbeschreibung** | - |

### Testfall T-005

|  |  |
| --- | --- |
| **ID / Bezeichnung** | *T-005 Printing* |
| **Beschreibung** | Dieser Test soll überprüfen, ob die Applikation das aktuell angezeigte Mandelbrotset in der PictureBox auf einer vollen Seite ausdrucken kann. |
| **Testvoraussetzung** | T-001, T-002 muss erfolgreich verlaufen sein  Ein Drucker (Es kann auch Print to PDF verwendet werden) |
| **Testschritte** | 1. Starten der Applikation 2. Klicken auf den Render Button 3. Drucken (Dieser Schritt soll mind. 3-mal durchgeführt werden)    1. Durch Links oder Rechts klick soll eine individuelle Koordinate / Zoom Factor generiert werden.    2. Unter dem File Kontext Menü auf Print klicken und einen Ausdruck machen |
| **Erwartetes Ergebnis** | Beim Schritt 3 soll jeweils das in der PictureBox angezeigte Mandelbrot auf einer Vollen A4 Seite ausgedruckt werden. |

| **Tester (Testperson)** | Nicola Temporal |
| --- | --- |
| **Datum Testdurchführung** | 21.01.2021 |
| **Fehlerklasse (Testergebnis)** | 2 |
| **Fehlerbeschreibung** | Das Bild wird nicht wie erwartet Fullpage gedruckt, sondern kleiner oder es überschreitet die A4 Seite |

| **Tester (Testperson)** | Nicola Temporal |
| --- | --- |
| **Datum Testdurchführung** | 21.01.2021 |
| **Fehlerklasse (Testergebnis)** | 1 |
| **Fehlerbeschreibung** | - |

# Reflexion

Das Coding ist erfolgreich erfolgt jedoch gab es Features die nicht wie angedacht möglich waren. Die Dokumentation ist recht schwer einzuschätzen was gewollt / gefordert ist. Ohne eine Richtige IPA gesehen zu haben und einem geführten Unterricht wie man ein solches Dokument schreibt ist es nur sehr schwer zu erahnen was für einen Umfang viele Punkte in der Dokumentation haben sollen und welche Gestaltungs-Möglichkeiten gefordert sind oder man machen könnte.

# Schlusswort

Ich persönlich habe zu spät mit der Arbeit angefangen und hätte wohl noch mehr Zeit in das Vertiefen der einzelnen Punkte in der Dokumentation investieren können. Das späte Anfangen ist aber auch einer demotivierenden Aufgabe geschuldet. Eine Dokumentation in diesem Rahmen habe ich so noch nie geschrieben und ich habe auch nicht das Gefühl nun viel mehr zu wissen, ob ich eine gute IPA schreiben kann. Ich weiss nicht einmal, wie gut diese Test IPA gelaufen ist. Man könnte sagen ich habe die Orientierung verloren.

# Literatur- und Quellverzeichnis

Farbcode 32bit, https://de.wikipedia.org/wiki/Farbtiefe\_(Computergrafik)

Internet Quelle:

Name des Autors (falls erkennbar), "Titel der Seite", Webadresse, Datum des letzten Zugriffs

Beispiel Internet-Quellenangabe:

"Koala", http://de.wikipedia.org/wiki/Koala, 22.03.2008

Buch Quelle:

Erklärung Name des Autors: Titel. Verlag, Jahr, Seite, auf der der zitierte Text steht.

Beispiel Buch-Quellenangabe:

Ernst Walter Bauer: Humanbiologie. Cornelsen, 2006, S. 50.